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工作任务清单
	序号
	事项名称
	序号
	市、县（区）工作任务
	完成时间
	市住建局责任科室

	一
	强化保温材料消防设计审查验收
	1
	督促施工图审查机构将房屋市政工程施工图设计文件选用建筑保温材料情况作为消防安全性技术审查重点内容，不符合国家工程建设消防技术标准要求的，不得通过消防技术审查
	2025年6月底前并持续推进
	消防化工科
消化中心

	
	
	2
	依托安全工作平台，常态化排查房屋市政工程设计文件选用建筑保温材料情况，发现违反国家工程建设消防技术标准有关规定的，责令限期改正
	2025年6月底前并持续推进
	科技设计科

	
	
	3
	按照项目属地监管原则，按规定要求组织开展工程设计质量“双随机”检查，将设计文件选用建筑保温材料情况列入必查内容
	2025年12月底前并持续推进
	科技设计科

	
	
	4
	在建设工程消防设计审查验收阶段，严格对照国家工程建设消防技术标准，把关建筑墙面、屋面、顶棚、地面保温材料的防火性能，对于使用易燃、可燃材料作为建筑保温材料的，一律不得通过消防审验
	2025年6月底前并持续推进
	消防化工科
消化中心

	二
	严格保温材料进场检验检测
	5
	制定出台保温材料进场检验工作流程，建立本辖区冷库、室内冰雪场馆等重点工程项目清单，督促检测机构现场取样
	2025年6月底前
	工程科
市质安站

	
	
	6
	结合日常“双随机”检查，重点检查保温材料进场检验检测过程
	2025年12月底前并持续推进
	

	
	
	7
	督促本辖区检测机构及时在省建设工程监管一体化平台上传检验检测报告
	2025年12月底前并持续推进
	

	
	
	8
	组织开展1轮建设工程质量检测机构专项监督抽查，对违法违规行为予以曝光
	2025年12月底前并持续推进
	

	
	
	9
	每季度评估各县区工作，确保在2025年底前取得阶段性进展并持续推进
	2025年12月底前并持续推进
	

	三
	严格保温材料施工质量安全
	10
	结合日常“双随机”检查，重点检查保温材料施工质量安全，对不符合规定要求的责令整改
	2025年12月底前
	工程科
市质安站

	
	
	11
	通过安全工作平台开展日常排查
	2025年6月底前并持续推进
	相关科室、
单位

	
	
	12
	督促相关责任主体通过全省房屋市政小散工程登记系统，进行小散工程登记
	2025年6月底前并持续推进
	

	四
	既有建筑外墙保温材料更新改造
	13
	会同属地城管部门按照“谁所有、谁负责”“谁主管、谁负责”的原则，结合日常监管和行业管理，督促指导本辖区内高层民用建筑产权所有人或物业管理人制定计划，全面开展既有建筑外墙外保温系统常态化排查，按照“一楼一档”要求，将相关信息录入全省房屋安全管理信息系统
	2025年6月底前并持续推进
	工程科
（安办）

	
	
	14
	全面排查本辖区在建和列入2025年计划新开工的老旧小区改造项目，建立老旧小区改造项目外墙保温材料使用情况台账。督促老旧小区改造项目建设单位通过“拆旧换新”等方式，消除列入国家改造计划老旧小区的建筑外墙保温材料安全隐患
	2025年12月底前并持续推进
	城建科

	
	
	15
	每季度对相关责任单位整改工作进行“回头看”，防止已整改问题反弹
	2025年6月底前并持续推进
	工程科
（安办）

	五
	加强冷库和室内冰雪场馆安全监管
	16
	制定本辖区冷库和冰雪场馆在建项目排查方案，组织专业人员对辖区内相关项目进行全面排查
	2025年6月底前并持续推进
	工程科
市质安站

	
	
	17
	结合“双随机”检查，对采用保温材料燃烧性能和施工作业环境不符合要求的项目，责令立即整改
	2025年12月底前并持续推进
	

	
	
	18
	督促辖区内施工单位运用数字化手段记录进场材料信息，确保可追溯
	2025年12月底前并持续推进
	

	
	
	19
	对整治期间发生的保温材料亡人火灾事故，配合上级提级调查工作
	2025年12月底前并持续推进
	

	六
	压实人员密集场
所动火作业主体
责任
	20
	宣贯落实关于加强医院、养老院、教育培训机构等特殊场所建筑施工动火安全管理的通知、关于加强建筑施工领域动火审批管理的通知；督促本辖区人员密集场所管理使用单位制定本场所动火作业审批制度
	2025年4月底前并持续推进
	工程科
市质安站

	
	
	21
	通过安全工作平台开展人员密集场所动火作业隐患排查
	2025年6月底前并持续推进
	相关科室、
单位

	
	
	22
	指导相关单位开展动火作业人员安全教育培训，视情组织集中培训
	2025年6月底前
	工程科
市质安站

	七
	强化人员密集场所动火作业现场管控
	23
	开展1轮本辖区动火作业人员持证情况全覆盖检查
	2025年6月底前并持续推进
	工程科
市质安站

	
	
	24
	依托安全工作平台，根据小散工程登记情况，以及老旧小区、历史建筑、农村建房情况，每月开展现场安全隐患排查
	2025年12月底前并持续推进
	相关科室、
单位

	
	
	25
	组织学习宣贯《村民建房和集镇改造动火作业安全要点》
	2025年6月底前并持续推进
	村管站

	
	
	26
	指导乡镇（街道）监管人员依托农房建设质量安全监管子系统对照动火作业巡查标准，每月开展巡查
	2025年6月底前并持续推进
	村管站

	
	
	27
	对涉及易燃材料、动火作业的历史建筑工程进行差异化监管；常态化开展历史建筑消防安全排查
	2025年12月底前并持续推进
	村管站

	八
	严格人员密集场所动火作业监督执法
	28
	每季度开展案例警示教育
	2025年12月底前并持续推进
	工程科
（安办）

	
	
	29
	在辖区内发布加强动火作业安全管理的公告，在人员密集场所公共部位显著位置张贴举报二维码，并通过官方网站、社交媒体等渠道，宣传举报奖励政策
	2025年6月底前并持续推进
	相关科室、
单位

	
	
	30
	对违规在使用或营业期间动火作业、涉及动火作业小型工程未登记、未进行内部审批、未持证上岗、违反动火作业“六必须”等情形，依法严肃处罚
	2025年12月底前并持续推进
	法规科
工程科



- 2 -


- 11 -
